ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по

учебной работе

_________________ Н.Н. Жаксыбаева

___                                          2024 года

ЗАДАНИЕ

Для курсового проектирования

По дисциплине            ПМ 4 Создание приложений на языке  программирования

(выборка из : Python , Java, Cotlin)

Студента 3 курса, группы П3В

УО «Центральноазиатского технико-экономического колледжа»

________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Тема проекта_____________________________________________________________

При выполнении курсового проекта на указанную тему должны быть представлены:

- Пояснительная записка

  - Общая часть

  - Специальная часть

  - Организация производства

- Приложения

  - Листинг программы

  - Входные формы комплекса

  - Выходные формы комплекса

Дата выдачи   01 апреля  2024 года

Срок окончания «_04__» ___мая_____ 2024 года

Преподаватель – руководитель  курсового проекта

Нехорошев Владимир Дмитриевич

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

График работы 			Дюсебаев Руслан Ерланович

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

с  01  апреля 2024 г.  по   04  мая 2024 г.

| № п/п | Раздел проекта | Дата выполнения | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пароль и меню | 01.04 |  |
|  | Общая часть, введение | 03.04 |  |
|  | Специальная часть | 08.04 |  |
|  | Форма с БД 1-2 | 12.04 |  |
|  | Форма с БД 2-3 | 15.04 |  |
|  | Форма с БД 4-5 | 18.04 |  |
|  | Работа с БД (поиск, фильтрация, навигация) | 22.04 |  |
|  | Задачи 1-2 | 24.04 |  |
|  | Задачи 3-4 | 26.04 |  |
|  | Организация производства | 30.04 |  |
|  | Заключение, список литературы | 02.05 |  |
|  | Приложения | 03.05 |  |

Срок защиты  «___»  _____________  2024 г.

Объем выполнения

курсового проекта:     на  26 апреля   2024 г. 70%

на  03 мая         2024г. 100%

Руководитель

курсового проекта

_____________ В.Д.Нехорошев